Retrospectiva sprint 13

HYPE X

ERICK, LORENZO, CAIO, MIGUEL, JEAN

HYPE X

Retrospectiva

Durante esta sprint, foi possível perceber uma evolução clara da equipe, principalmente na forma de organização e colaboração. A definição mais clara das tarefas e o melhor uso das ferramentas de planejamento contribuíram diretamente para um fluxo de trabalho mais eficiente, reduzindo erros e retrabalho.

Entre os pontos positivos, destaca-se o avanço técnico do projeto, com a correção de problemas importantes relacionados ao banco de dados e à integração com o sistema. O software passou a funcionar de forma mais estável, com o cadastro e login operando corretamente, além da finalização das telas mobile, o que representa um progresso relevante no desenvolvimento.

Outro aspecto importante foi a preparação para a apresentação, que foi bem estruturada e permitiu que a equipe atendesse aos requisitos propostos com sucesso.

Como pontos de melhoria, é importante manter a consistência na organização desde o início das próximas sprints, além de dar mais atenção à documentação, garantindo que ela acompanhe o desenvolvimento do projeto.

De forma geral, a sprint foi produtiva e mostrou uma evolução significativa da equipe, tanto na parte técnica quanto na forma de trabalhar em conjunto.

Review Lorenzo

Nesta sprint, a equipe demonstrou uma evolução clara em relação ao desempenho e à forma de trabalhar em conjunto.

Com uma organização mais eficiente e melhor divisão de tarefas, conseguimos manter um fluxo de trabalho mais contínuo e produtivo. O uso do Trello foi mais bem aproveitado, o que ajudou no acompanhamento das atividades e no alinhamento da equipe.

Durante o desenvolvimento, também resolvemos diversos problemas técnicos importantes, como falhas na conexão com o banco de dados, autenticação no MySQL e ajustes no funcionamento do Flask, incluindo rotas e carregamento de páginas. Esses pontos foram fundamentais para garantir a estabilidade do sistema.

Como resultado, o software teve um grande avanço: o banco de dados passou a salvar corretamente os dados de cadastro, o sistema de cadastro e login foi implementado e está funcionando, e o sistema no geral está bem mais funcional. Além disso, todas as telas da versão mobile foram finalizadas.

Também realizamos a preparação do software para a apresentação, focando em atender todos os requisitos exigidos. A demonstração foi bem organizada e a apresentação ocorreu com sucesso.

No geral, foi uma sprint muito produtiva, com avanços importantes tanto na parte técnica quanto na organização da equipe.

Review Erick

Pontos Positivos

A equipe apresenta uma boa cooperação durante o desenvolvimento do projeto, com os integrantes participando ativamente das atividades técnicas e contribuindo para o avanço das principais entregas. O comprometimento demonstrado na execução das tarefas evidencia familiaridade com as ferramentas utilizadas e dedicação ao projeto.

Além disso, destaca-se a capacidade do grupo de lidar com desafios e imprevistos. Mesmo diante de obstáculos, os membros conseguem encontrar alternativas e continuar evoluindo no desenvolvimento, demonstrando flexibilidade e persistência, características fundamentais para o sucesso de projetos de software.

Pontos negativos

Um dos principais pontos a serem melhorados é a falta de comprometimento de alguns integrantes em determinadas etapas do projeto. Em alguns momentos, as atividades não são realizadas dentro dos prazos estabelecidos, o que acaba impactando o andamento do trabalho em equipe.

Além disso, há uma tendência de deixar tarefas importantes para serem concluídas próximo às datas de entrega. Essa prática gera acúmulo de atividades, aumenta a pressão sobre o grupo e pode comprometer a qualidade dos resultados finais. Uma melhor organização e distribuição das responsabilidades ao longo do cronograma contribuiria para um desenvolvimento mais eficiente e equilibrado do projeto.

Review Miguel

Nesta sprint, o grupo conseguiu avançar bem no desenvolvimento do projeto, mantendo uma boa divisão das tarefas e uma participação equilibrada entre os integrantes. As atividades foram distribuídas de acordo com as habilidades de cada membro, o que contribuiu para um melhor desempenho da equipe.

Também realizamos melhorias no Trello após os feedbacks recebidos, organizando melhor as etapas do fluxo de trabalho e adicionando as evidências das atividades concluídas, tornando o acompanhamento das tarefas mais eficiente.

Como ponto a melhorar, o grupo ainda deixou algumas atividades para serem realizadas próximo ao prazo de entrega, especialmente relacionadas à documentação. Essa situação gerou maior pressão na reta final da sprint e mostrou a necessidade de um planejamento mais eficiente.

Para as próximas sprints, pretendemos manter a organização alcançada no Trello, registrar as evidências continuamente e dar mais atenção ao cumprimento dos prazos, evitando o acúmulo de tarefas de última hora e garantindo um desenvolvimento mais organizado do projeto.

Review Jean

A equipe apresentou uma excelente colaboração ao longo do projeto, permanecendo engajada nas atividades e contribuindo de forma contínua para a execução das tarefas. Esse comprometimento permitiu que as fases do sistema fossem finalizadas com sucesso. Além disso, todos os integrantes demonstraram dedicação e responsabilidade durante o desenvolvimento do software.

Outro aspecto relevante foi a evolução do grupo durante o processo. Mesmo diante de algumas dificuldades e falhas identificadas, os membros conseguiram superar os desafios, realizando as atividades propostas de maneira estruturada e organizada.

Review caio

Nessa sprint, a equipe conseguiu evoluir bastante em comparação com as anteriores, principalmente na organização e na forma de trabalhar em conjunto. A divisão de tarefas ficou mais clara, o que ajudou a evitar confusões e deixou o desenvolvimento mais fluido.

Também tivemos avanços importantes na parte técnica, como a correção de problemas no banco de dados e na integração com o sistema. Agora o software já está salvando os dados corretamente e conta com funcionalidades essenciais, como cadastro e login funcionando. Além disso, o sistema está mais funcional no geral e as telas mobile foram finalizadas.

Outro ponto positivo foi a preparação para a apresentação, onde conseguimos organizar bem o que seria mostrado e atender aos requisitos propostos. No final, tudo ocorreu como esperado.

De forma geral, foi uma sprint produtiva, com avanços relevantes tanto na organização quanto no desenvolvimento do projeto.